Document de validation client

Integration du module de validation de plaque - ZymDeploy

Projet : ZymDeploy
Perimetre analyse : commits du 16 fevrier 2026 au 25 fevrier 2026
Versions concernees : v1.1.0, v1.1.1, v1.1.2
Date de preparation : 25 fevrier 2026
Prepare par : Equipe Zymoptiq
Destinataire : Client

# 1. Objet du document

Ce document formalise les travaux realises pour l'integration du module de validation de plaque dans l'application ZymDeploy, et fournit une base de recette/validation client.

# 2. Perimetre de l analyse Git

Analyse des commits suivants relies au module :
- 6d6267a (16/02/2026)
- 529d745 (24/02/2026)
- 6c8ab95 (24/02/2026)
- c13e213 (24/02/2026, merge PR #8)
- eaee8b6 (25/02/2026)
- f3fc0cb (25/02/2026, tag v1.1.2)

# 3. Chronologie des livraisons

| Date | Commit / Tag | Livrable | Impact fonctionnel |
| --- | --- | --- | --- |
| 16/02/2026 | 6d6267a | Ajout du choix de mode au demarrage | Acces direct au mode Validation de plaque. |
| 24/02/2026 | 529d745 | Renforcement UI/menu + tests | Blocage des fonctions session en mode validation seule. |
| 24/02/2026 | 6c8ab95 | Correctifs tests/workflow | Stabilisation de la qualite de livraison. |
| 24/02/2026 | c13e213 (v1.1.0) | Merge PR #8 | Integration officielle du module. |
| 25/02/2026 | eaee8b6 (v1.1.1) | Correction dialogue de mode | Suppression d une carte dupliquee. |
| 25/02/2026 | f3fc0cb (v1.1.2) | Finalisation mode autonome + rapport | Mode autonome exploitable de bout en bout. |

# 4. Fonctionnalites integrees

Dialogue de selection du mode des le lancement (Installation complete / Validation de plaque).

Mode Validation de plaque autonome: interface simplifiee, uniquement l etape acquisition/validation.

Masquage de la barre laterale et de la navigation wizard en mode validation seule.

Desactivation des fonctions de session (nouvelle session, charger, sauvegarder) en mode validation seule.

Bascule de mode a chaud via le menu Actions avec confirmation et reinitialisation de session.

Adaptation de Step3Acquisition au mode autonome (navigation, boutons, controles manuels conditionnels).

Generation de rapport dediee selon le mode (rapport complet vs rapport validation).

Amelioration de la collecte/affichage des graphes de validation (sous-dossiers inclus, dedoublonnage).

Mise a jour et extension des tests unitaires pour couvrir les comportements par mode.

# 5. Tracabilite technique (fichiers majeurs modifies)

zymosoft_assistant/gui/mode_selection_dialog.py (nouveau dialogue de mode)

zymosoft_assistant/gui/main_window.py (gestion des modes, menus, actions, switch)

zymosoft_assistant/main.py (affichage du dialogue au demarrage)

zymosoft_assistant/gui/step3_acquisition.py (comportement specifique mode validation)

zymosoft_assistant/core/report_generator.py (rapports differencies full/validation)

tests/test_mode_selection.py (tests des modes, menus, Step3, nettoyage rapports)

# 6. Checklist de validation client

| ID | Scenario a tester | Resultat attendu | Valide (Oui/Non) | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Lancement application | Le dialogue de choix de mode apparait. |  |  |
| C2 | Fermeture du dialogue sans choix | L application se ferme proprement. |  |  |
| C3 | Choix Installation complete | Les 4 etapes standard sont disponibles. |  |  |
| C4 | Choix Validation de plaque | Seule l etape de validation est disponible. |  |  |
| C5 | Actions session en mode validation | Actions indisponibles avec message explicite. |  |  |
| C6 | Switch Full -> Validation via menu | Bascule effectuee apres confirmation. |  |  |
| C7 | Switch Validation -> Full via menu | Retour au workflow complet apres confirmation. |  |  |
| C8 | Generation rapport en mode validation | Rapport PDF genere sans dependance Step1/Step2. |  |  |

# 7. Decision client

Validation globale :

[ ] Valide

[ ] Valide avec reserves

[ ] Non valide

Commentaires :

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nom / Signature client : ______________________    Date : ____/____/______